# Diário de Bordo – 1º Semestre (TCC)

| Integrante | Atividade/Tarefa | Começo e Entrega |
| --- | --- | --- |
| Todos | Pesquisa em artigos/IA’s | 01/02/2026 15/02/2026 |
| Rubens | Agente (DetectIA) Treinar a IA com fotos | 15/02/2026 08/03/2026 |
| Vinícius | Agente (DetectIA) Servidor/Back-end | 15/02/2026 09/03/2026 |
| Matheus | Documentação Parcial (DetectIA) | 15/02/2026 08/03/2026 |
| Leonardo/Nathan | Front-end (DetectIA) | 15/02/2026 10/03/2026 |
| Lorenzo | Design/animações (DetectIA) | 15/02/2026 07/03/2026 |
| Todos | Ideias e pesquisa para iniciar o novo projeto | 15/04/2026 20/05/2026 |
| Rubens | Servidor (MoniTec) | 20/05/2026 Ainda fazendo |
| Vinícius | Agente/Back-end (MoniTec) | 20/05/2026 Ainda fazendo |
| Matheus | Documentação Parcial (MoniTec) | 20/05/2026 09/06/2026 |
| Leonardo/Nathan | Front-end (MoniTec) | 20/05/2026 Ainda fazendo |
| Lorenzo | Design (MoniTec) Vídeo (Pitch) | 20/05/2026 Ainda fazendo |

Observações: O projeto anterior (IA que detecta IA em imagens) já tinha protótipo, porém como a nova ideia (MoniTec) veio a pouco tempo, boa parte do prótótipo ainda está em desenvolvimento.

# Cronograma de Desenvolvimento

Julho – Avanço nas etapas já iniciadas.

Agosto – Conclusão do protótipo, revisão e definição das próximas etapas.

Outubro – Versão preliminar do TCC pronta.

Novembro – Revisão geral e correções. Finalização do trabalho escrito e preparação para a apresentação.

Dezembro – Entrega e apresentação final do TCC.